# Akceptačný protokol pre softvér (vzor)

Vzor akceptačného protokolu a 15 bodov, ktoré otestovať pred podpisom. Podpíšte len to, čo ste sami vyskúšali na vlastných dátach.

Toto je vzor, nie právne poradenstvo. Ak vaša zmluva s dodávateľom určuje akceptáciu inak, má prednosť zmluva. Pri sporných bodoch sa poraďte s právnikom.

Pre majiteľov, vedúcich prevádzky a zakladateľov, ktorým dodávateľ práve oznámil: „Je hotovo, podpíšte protokol.” Podpis často rozhoduje o platbe, o začiatku záruky a o tom, kto zaplatí opravy. Čo presne, určuje vaša zmluva.

Demo na pripravených dátach vždy funguje. Preto má zmysel podpisovať až po teste na vašich skutočných dátach, s ľuďmi, ktorí so systémom budú pracovať každý deň.

## Časť A: Čo otestovať pred podpisom

### Dáta

- 1. Test na skutočných dátach. Na kópii vašich reálnych záznamov, nie na demo dátach od dodávateľa.

- 2. Prenos dát sedí. Počet zákazníkov, objednávok či faktúr pred prenosom a po ňom je rovnaký. Skontrolujte aj náhodných päť záznamov do detailu.

- 3. Okrajové prípady z vašej praxe. Storno, dobropis, zákazník s dvoma adresami, diakritika v mene, veľký súbor v prílohe.

### Ľudia a prístupy

- 4. Každá rola vidí len to, čo má. Prihláste sa ako bežný používateľ, nie ako admin.

- 5. Pridanie a odobratie používateľa funguje. Odobratý človek sa už neprihlási.

- 6. Hlavný administrátorský účet je na vašej firme, nie na dodávateľovi.

### Procesy

- 7. Celý proces od začiatku do konca prejde človek, ktorý ho robí denne. Bez pomoci dodávateľa.

- 8. Zlé vstupy. Čo sa stane pri chýbajúcom poli, zlom formáte alebo dvojitom kliknutí?

- 9. E-maily, notifikácie a exporty prídu správnemu človeku v správnom tvare.

- 10. Napojenia na vaše systémy (účtovníctvo, e-shop, sklad) fungujú na skutočnom napojení alebo jeho kópii, nie len v testovacom režime.

### Prevádzka

- 11. Zálohy existujú a obnova bola vyskúšaná. Nestačí „zálohujeme”. Pýtajte si dátum poslednej skúšky obnovy.

- 12. Rýchlosť pri vašom objeme dát. Prázdny systém je rýchly vždy.

- 13. Zariadenia, na ktorých sa naozaj pracuje. Mobil v sklade, starší notebook, slabý signál.

### Odovzdanie

- 14. Kód, domény, hosting a účty služieb sú vo vašom mene. Repozitár na vašom účte, nie len zip so súbormi.

- 15. Dokumentácia: ako systém spustiť, kde sú logy, koho volať pri výpadku.

Bod, ktorý neprešiel, zapíšte do zoznamu chýb v časti B. Nepodpisujte „bez výhrad” len preto, aby projekt konečne skončil.

## Časť B: Akceptačný protokol

### Základné údaje

| Projekt | [názov projektu] |
| --- | --- |
| Objednávateľ | [firma, IČO] |
| Dodávateľ | [firma, IČO] |
| Zmluva | [číslo, zo dňa] |
| Verzia / release | [číslo verzie, dátum nasadenia] |
| Prostredie | [ostrá prevádzka / testovacie prostredie, adresa] |
| Testovanie | od [dátum] do [dátum] |
| Testovali | [mená, roly] |

### Rozsah dodávky

| # | Funkcia alebo požiadavka (podľa zadania) | Dodané (áno / čiastočne / nie) | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

### Testovacie scenáre

| # | Scenár | Dáta (skutočné / kópia / testovacie) | Testoval | Výsledok (OK / NOK) | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

### Zoznam chýb

Závažnosť: A kritická = hlavný proces nefunguje a nedá sa obísť. B vážna = funguje s obchádzkou alebo s väčšou námahou. C drobná = vzhľad, text, pohodlie.

| # | Popis chyby | Závažnosť (A / B / C) | Termín opravy | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

### Odovzdané

- Prístup k repozitáru s kódom na účte objednávateľa

- Prístupy k hostingu, doménam a službám tretích strán

- Dokumentácia (spustenie, prevádzka, zálohy)

- Export dát v čitateľnom formáte (CSV, Excel alebo databázová záloha)

### Výsledok akceptácie

- Akceptované bez výhrad.

- Akceptované s výhradami. Chyby B a C zo zoznamu dodávateľ opraví do [dátum]. Žiadna chyba A.

- Neakceptované. Zoznam obsahuje chybu A. Nový termín akceptácie: [dátum].

Pravidlo, ktoré odporúčame: chyba A znamená neakceptované. Výhrada bez termínu opravy nie je výhrada.

### Podpisy

|  | Za objednávateľa | Za dodávateľa |
| --- | --- | --- |
| Meno |  |  |
| Funkcia |  |  |
| Dátum |  |  |
| Podpis |  |  |

## Ako to robíme my

Kód, dáta aj infraštruktúra patria klientovi od prvého dňa, nie až po podpise protokolu.

## Dodávateľ chce podpis a vy si nie ste istí?

Pošlite nám vyplnený protokol a zoznam chýb bez osobných údajov na info@digitaliko.com a zdarma vám povieme názor: čo by sme pred podpisom ešte overili. Alebo si dohodnite 15 minút s Filipom: www.digitaliko.com/sk/contact

Digitaliko · digitaliko.com